## Slide 1: Programmieren 4 Zwischenbericht
Albrecht, Daniel
Kley, Karl-Erik
Rieß, Tobias
Erfurt, University of Applied Sciences

## Slide 2: Inhaltsangabe
Projekt
Bisher erreicht
ER-Modell
Zeitplan
Noch zu erledigen

## Slide 3: Kassensystem
Verwalten von Inventar
  einlesen
  speichern
  Artikel hinzufügen/löschen
Kassieren
  Artikel zum Einkaufskorb hinzufügen/stornieren
  Artikel reduzieren
  Rabatt auf alles
  Checkout (Kassenbon)
Benutzer Zugriffsverwaltung
Statistik

## Slide 4: Bisher erreicht
SQL Verbindung
  JDBC
  XAMPP
  Datenbank realisiert
  Funktionen umgeschrieben
  Dateispeichersytem ausgelagert
Maven

## Slide 5: ER-Modell

## Slide 6: Noch zu erledigen
Dokumentation
GUI
  Konzept erarbeiten
  zusätzliche Funktionen implementieren
  GUI bauen, verknüpfen
Junit Tests
Ausgabe als PDF

## Slide 7: Zeitplan
25.04.2016 Maven, Ziele verfeinern bis XAMPP, DB aufsetzen 09.05.2016 SQl Connector
16.05.2016 Anpassen der Funktionen 23.05.2016 Vorbereitung Präsentation 30.05.2016 Präsentation 06.06.2016 Anpassen der Funktionen
13.06.2016 GUI Konzept planen 20.06.2016 GUI umsetzen, implementieren
27.06.2016 Fehler beheben Feinschliffe bis 11.07.2016 Abschlusspräsentation

## Slide 8
Vielen Danke für Eure Aufmerksamkeit